# Career Agent 个人版教学与落地方案

从现有原型到可长期维护的个人网页

本方案用于指导现有 Career Agent 项目完成理解、整理、开发、测试和部署。第一版定位为个人单用户应用，核心功能包括网页聊天、岗位搜索、简历检索、对话记忆和受保护的远程访问。整个过程采用分阶段教学，每次只处理一项明确任务，并在验证通过后保存 Git 版本。

# 项目目标

建立一个只供本人使用的 Career Agent 网页。

通过网页完成聊天、岗位搜索和个人简历分析。

使用 PostgreSQL 保存对话状态，使用 Chroma 检索简历内容。

使用 Docker Compose 统一运行前端、后端和数据库。

最终部署到 Linux 服务器，并通过 HTTPS 和访问保护安全使用。

# 最终技术结构

浏览器中的聊天网页
↓
React 前端
↓
FastAPI 后端
↓
Career Agent
↓
Tavily 岗位搜索  Chroma 简历检索  PostgreSQL 对话记忆
↓
Docker Compose
↓
Linux 云服务器  域名  HTTPS  访问保护

# 教学方式

说明当前步骤解决的问题。

找到涉及的文件并说明调用关系。

解释代码的输入、处理和输出。

一次只修改一小块代码。

运行程序并验证结果。

结合日志分析成功或失败的原因。

用自己的话复述本课的关键概念。

验证通过后提交 Git，再进入下一课。

# 课程总览

| 阶段 | 主题 | 课程 | 阶段成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 建立项目基线 | 第 1 课 | 保存当前可运行版本并建立安全的 Git 起点 |
| 二 | 理解后端调用链 | 第 2 至 3 课 | 理解请求、配置、环境变量和 MCP 子进程 |
| 三 | 提高后端可靠性 | 第 4 至 6 课 | 完善健康检查、错误处理、接口和测试 |
| 四 | 建设网页前端 | 第 7 至 9 课 | 完成聊天界面并与 FastAPI 联调 |
| 五 | 保护个人网站 | 第 10 课 | 限制访问并保护接口和个人数据 |
| 六 | 整理生产容器 | 第 11 课 | 完成可长期运行的 Docker 配置 |
| 七 | 部署 Linux 服务器 | 第 12 至 14 课 | 完成服务器、域名和 HTTPS 部署 |
| 八 | 长期维护 | 第 15 至 16 课 | 建立更新、备份和自动部署流程 |

# 第一阶段 建立项目基线

## 第 1 课 保存当前可运行版本

学习内容

理解 Git 工作区、暂存区和提交记录。

理解为什么可运行版本必须先保存，再继续增加功能。

识别不能提交的密钥、简历和运行数据。

实际任务

检查当前代码修改。

确认 .env 已被忽略。

确认简历文件和 Chroma 数据不会提交。

通过 Docker 完成一次 POST /chat 请求。

提交当前可运行版本，并补充基础启动说明。

通过标准

Docker 可以正常启动。

POST /chat 返回 HTTP 200。

当前代码已提交到 Git。

.env、简历和 Chroma 数据没有进入 Git。

# 第二阶段 理解后端调用链

## 第 2 课 跟踪一次聊天请求

学习内容

理解 FastAPI 路由、请求模型和响应模型。

理解普通函数与异步函数的基本区别。

沿着 api/main.py、framework_agent/agent.py、tools.py、MCP 和 RAG 跟踪请求。

理解 thread_id 如何区分不同对话。

通过标准

能够不看代码说出用户消息依次经过的主要文件。

能够说明 prompt、thread_id 和 checkpointer 分别负责什么。

## 第 3 课 配置和环境变量

学习内容

理解 .env、config.py 和 os.getenv 的关系。

理解本地进程、Docker 容器和 MCP 子进程的环境变量边界。

理解为什么密钥不能直接写入代码或提交到 Git。

理解 os.environ 解包如何解决 Tavily 密钥丢失问题。

实际任务

集中检查必要配置。

整理 .env.example。

让缺少配置时的错误信息准确指出缺失项。

通过标准

缺少任一必要配置时，程序能够立即给出明确提示。

# 第三阶段 提高后端可靠性

## 第 4 课 健康检查和错误处理

学习内容

理解 HTTP 200、400、401 和 500 的含义。

区分内部日志与返回给网页的错误信息。

理解生产环境为什么不能向浏览器暴露内部异常。

实际任务

增加 GET /health。

统一处理模型、Tavily 和数据库异常。

保留详细服务端日志，并返回简洁的用户提示。

通过标准

GET /health 返回 HTTP 200。

外部服务失败时，网页得到可理解的信息。

服务端日志保留定位问题需要的异常。

## 第 5 课 稳定聊天接口

学习内容

理解 Pydantic 请求模型和响应模型。

理解 API 契约为什么应在前端开发前稳定。

理解唯一 thread_id 的生成与使用。

实际任务

确认 POST /chat 的请求和响应格式。

在响应中返回 thread_id。

为新对话生成唯一编号。

通过标准

前端开发期间不再频繁更改聊天接口的基础格式。

## 第 6 课 建立自动化测试

学习内容

理解单元测试和接口测试的区别。

理解什么时候模拟外部服务，什么时候执行真实调用。

实际任务

测试 GET /health。

测试 POST /chat 参数验证。

测试缺少配置和工具加载失败。

测试统一错误响应。

通过标准

关键后端改动能够通过自动化测试验证。

# 第四阶段 建设网页前端

## 第 7 课 前端基础和项目结构

学习内容

理解 HTML、CSS、TypeScript 和 React 的职责。

理解组件、状态和浏览器请求。

使用 React、TypeScript 和 Vite 创建 frontend 目录。

实际任务

建立静态聊天页面。

完成桌面端和手机端基础布局。

通过标准

前端能够独立启动并显示完整的静态聊天页面。

## 第 8 课 完成聊天界面

学习内容

理解消息列表、输入状态和加载状态。

理解前端交互与数据状态的关系。

实际任务

实现用户消息和 Agent 消息。

实现输入框、发送按钮和 Enter 发送。

实现等待动画、错误提示和防重复发送。

实现新建对话和 Markdown 回答显示。

通过标准

即使暂时不连接后端，页面交互也完整。

## 第 9 课 前后端联调

学习内容

理解 fetch、JSON 和异步请求。

理解前端如何调用 POST /chat。

理解加载、成功和失败三种请求状态。

实际任务

连接 React 与 FastAPI。

把 Agent 回答显示在聊天页面。

保存并复用 thread_id。

通过标准

不再依赖 Swagger，也能在网页中完成连续对话。

# 第五阶段 保护个人网站

## 第 10 课 单用户访问保护

学习内容

理解公开网址、私人网络和身份认证的区别。

理解为什么静态前端中不能保存真正的秘密。

比较 Tailscale、Caddy 密码保护和单用户登录页面。

实际任务

根据最终访问方式选择保护方案。

限制 Swagger 和聊天接口访问。

确保 PostgreSQL 和内部 Agent 端口不对公网开放。

通过标准

未授权访问无法调用模型或读取个人数据。

# 第六阶段 整理生产容器

## 第 11 课 生产 Docker 配置

学习内容

理解镜像、容器、数据卷和构建缓存。

理解开发 Compose 与生产 Compose 的区别。

实际任务

增加 .dockerignore。

优化 Dockerfile 构建缓存。

容器化前端、后端和 PostgreSQL。

增加健康检查、自动重启和持久化目录。

将密码和密钥移出 Compose 文件。

通过标准

一条 Docker Compose 命令能够启动完整网站。

重建容器不会丢失数据库和简历检索数据。

# 第七阶段 部署 Linux 服务器

## 第 12 课 租用并初始化服务器

学习内容

理解 SSH、Linux 目录、用户权限和云防火墙。

选择 2 核 4GB Ubuntu 24.04 服务器。

安装 Docker Engine 和 Compose。

通过标准

能够通过 SSH 登录服务器。

服务器能够运行 Docker 和 Docker Compose。

## 第 13 课 第一次部署

学习内容

理解本地开发、Git 推送、服务器拉取和容器重建流程。

理解服务器 .env 与本地 .env 的区别。

实际任务

服务器拉取项目代码。

创建服务器 .env。

安全上传简历和 Chroma 数据。

构建并启动容器。

通过 SSH 隧道完成首次访问。

通过标准

服务端日志显示应用启动完成。

本地浏览器能够通过 SSH 隧道访问网页。

## 第 14 课 域名和 HTTPS

学习内容

理解域名、DNS、反向代理和 HTTPS。

理解 Caddy 如何统一提供前端和后端接口。

实际任务

配置域名解析。

配置 Caddy 自动 HTTPS。

只开放 22、80 和 443。

关闭公网 8000 和 5432。

通过标准

能够通过受保护的 HTTPS 域名访问个人网站。

# 第八阶段 长期维护

## 第 15 课 日常更新和备份

学习内容

理解为什么正式服务器不应成为唯一的代码编辑位置。

掌握日志、重启、回滚和资源检查。

理解 PostgreSQL、Chroma 和简历文件的备份方式。

实际任务

建立本地修改、测试、提交、推送、服务器拉取和重新部署流程。

建立定期备份和恢复检查。

通过标准

能够独立完成一次代码更新和一次数据恢复演练。

## 第 16 课 自动部署

学习内容

理解 CI 和 CD 的职责。

理解自动测试、镜像构建、部署和失败回滚。

实际任务

在手动部署稳定后，再建设 Git 推送触发的自动流程。

通过标准

代码推送后能够自动验证并安全更新服务器。

# 第一版完成标准

| 验收项 | 完成标准 |
| --- | --- |
| 网页聊天 | 可以在电脑和手机浏览器中稳定发送消息并显示回答 |
| 岗位搜索 | Agent 可以调用 Tavily 获取当前岗位信息 |
| 简历检索 | Agent 可以从 Chroma 中检索个人简历内容 |
| 对话记忆 | 相同 thread_id 可以继续之前的对话 |
| 访问保护 | 只有本人能够访问网页和调用接口 |
| 安全连接 | 使用 HTTPS，数据库和内部端口不向公网开放 |
| 自动恢复 | 服务器或 Docker 重启后服务能够恢复 |
| 数据安全 | 密钥不进入 Git，数据库和简历数据有备份 |
| 更新流程 | 可以通过 Git 更新服务器代码并验证结果 |
| 故障排查 | 出现问题时知道如何检查状态、端口和日志 |

# 当前起点和下一步

当前项目已经能够通过 Docker 启动，MCP 子进程的环境变量继承问题也已修复。下一步从第 1 课开始：验证 POST /chat 能够完整返回 HTTP 200，检查 Git 修改和忽略规则，并保存第一个确认可运行的项目基线。在这一步完成前，不增加新后端功能、不创建前端，也不购买服务器。